PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Phạm Việt Thành | Mã sinh viên | N25DTCN139 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT-7 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và phân công phiếu công việc | US-01 | Là quản lý tôi muốn tạo và phân công phiếu công việc cho công nhân để công nhân có thể biết mình được phân công làm công việc gì |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự động cập nhật điểm đánh giá sau công việc | US-02 | Là quản lý tôi muốn hệ thống tự động cập nhật điểm đánh giá sau công việc để có thể dựa vào điểm đánh giá mà thêm tiền thưởng hoặc tăng lương cho công nhân đấy |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-01 gồm có 2 chức năng là tạo và phân công nhưng theo Small thì mỗi US chỉ có 1 chức năng |
| Estimable | US-02 “ tôi muốn hệ thống tự động cập nhật điểm đánh giá sau công việc” chỉ nói muốn cập nhật điểm đánh giá nhưng k nói là trong bao lâu |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là quản lý tôi muốn phân công phiếu công việc cho công nhân để công nhân có thể biết mình được phân công làm công việc gì |
| US-X2 | Là quản lý tôi muốn hệ thống tự động cập nhật điểm đánh giá sau công việc trong 1 tháng để có thể dựa vào điểm đánh giá mà thêm tiền thưởng hoặc tăng lương cho công nhân đấy |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Vì nếu k có thì nhân sự sẽ bị rối loạn vì không biết mình phải làm gì,kéo theo đó doanh thu giảm do công nhân trống việc |
| US-02 | Should have | Thưỏng thêm chỉ làm 1 cách giúp công nhân có động lực làm việc hơn,tuy nhiên nếu k còn tiền lương cố định hàng tháng |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Given công nhân A đã đăng nhập; phiếu công việc CV-002 được phân công cho nhân viên A | When công nhân A mở phiếu công việc CV-002 qua đường dẫn | Then có đầy đủ thông tin chi tiết phiếu công việc |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Công nhân A bối rối,hoảng loạn sau đó gửi đơn khiếu nại lên công ty |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Phạm vi AC : riêng lẻ cho từng US Phạm vi DoD: áp dụng cho từng hạng mục PBI,Increment

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Đây là mấu chốt liên quan đến doanh thu cũng như về quản lý nhân sự trong công ty -> chọn 8SP |
| US-02 | 5 | Liên quan đến năng suất làm việc của công nhân trong công ty nhưng làm hệ thống tự động cập nhật khá phức tạp -> 5SP |

Planning Poker (1,3,3,8): đội nên làm gì tiếp theo?

PO sẽ mời 2 DEV chọn số cao nhất là 8 và số nhỏ nhất là 1 giải thích vì sao chọn và sau đó sẽ bàn bạc lại và chọn lại thẻ

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 4*10 = 40 40 - 8 (dev nghỉ) = 32 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1,B2,B3,B4 3+5+5+5 = 18 |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thiện tính năng đăng nhập,nhận thông báo công việc, xem chi tiết công việc và ghi lượng phân bón đã sử dụng |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện UI/UX cho tính năng xem chi tiết phiếu cônng việc | UI/UX | 6 |
| Thiết kế API cho tính năng xem chi tiết phiếu công việc | Development | 13 |
| Thiết kế DATABASE cho phiếu công việc | Database | 7 |
| Tổng giờ công |  | 26 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Chênh lệch 6.6, Bend Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 - 2 biểu đồ có dấu hiệu nằm ngang |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV | SM | Stalkholders | PO |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Bàn bạc với DEV sau quyết định có nên thêm vào Product Backlog và vị trí ở đâu